Договор подряда № ТП-2026-

г. Каменск-Уральский                                                       	                      «___»__________ 2026 года

___________________________________________________________________________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________, действующего на основании ____________, и

Общество с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ТЕПЛОКОМПЛЕКС», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о. директора Смирнова Константина Владиславовича, действующего на основании приказа №308-т от 13.08.2026г., с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о следующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика следующие работы: «Модернизация участка тепловой сети от тепловой камеры Т-74 до тепловой камеры Т-75. Прокладка трубопровода, обратная засыпка» на объекте «Модернизация участка тепловой сети от тепловой камеры Т74 ул.4-й Пятилетки,7 до тепловой камеры Т81 ул.Шестакова,4 с вводами на дома», согласно локальному сметному расчету (Приложение 2 к настоящему договору) и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить выполненные работы в порядке раздела 4 настоящего Договора.

  - Предусмотренные настоящим Договором работы выполняются в полном соответствии с нормативными требованиями, установленными действующим законодательством РФ, Техническим заданием Заказчика (Приложение 1) и (или) Сметной документацией (Приложение 2), рабочей документацией.

  - Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.1 настоящего Договора, собственными силами и средствами и/или силами и средствами субподрядных организаций, с использованием своих оборудования и материалов, а также материалов Заказчика (Приложение 3).

  - Привлечение субподрядных организаций с письменного согласия Заказчика. Подрядчик обязан включить в заключаемые с ними договоры условия, предусмотренные настоящим разделом, и осуществлять контроль их исполнения. Подрядчик обязан предоставить Заказчику копии Договоров, заключенных им с третьими лицами и, в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в Договор соответствующих изменений.

  - Срок выполнения работ: начало работ – дата подписания договора, окончание работ «31» октября 2026 года. Подрядчик имеет право выполнить Работы досрочно.

- ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

2.1.  Факт выполнения работ и приемки их Заказчиком должен быть подтвержден Актом выполненных работ, подписанным обеими сторонами.

2.2. Стороны оформляют осуществляемые хозяйственные операции в рамках данного договора первичными учетными документами, предусмотренными Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999г №100 «Унифицированные формы первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работах» и другими первичными учетными документами согласованными настоящим договором.

2.3. Подрядчик производит сдачу выполненных работ в полном объеме в срок, установленный п. 1.5. настоящего Договора, и передает ему пакет документов, в соответствии с договором, подтверждающих выполнение работ.

В течение 10 (десяти) дней после получения документов, Заказчик обязан проверить факт выполнения работ, их качество, документы, предоставленные Подрядчиком, рассмотреть и подписать переданные ему документы или направить в адрес Подрядчика мотивированный отказ от их подписания. В случае немотивированного отказа Заказчика от подписания Актов, в течение указанного срока, работы, проведенные Подрядчиком, считаются выполненными в полном объеме и подлежат оплате в соответствии с настоящим Договором.

  - Предоставленные Заказчиком материалы Подрядчик обязан использовать в соответствии с установленными нормами и после окончания работ представить Заказчику Отчет об использовании давальческих материалов (Приложение 4), на основании Акта выполненных работ.

2.5. Если после выполнения работ по настоящему договору имеется неизрасходованный остаток, переданных Заказчиком материалов, Подрядчик обязан возвратить данный остаток Заказчику до окончания выполнения работ. Возврат материалов оформляется накладной по установленной форме, в случае невозврата давальческих материалов в установленные сроки, Подрядчик обязан возместить Заказчику стоимость невозвращенных МПЗ.

2.6. Осуществить сдачу Заказчику всего объема демонтированного в процессе выполнения работ оборудования (труб, задвижек и т.д.) на склад, указанный Заказчиком. Возврат демонтированных материалов производить в соответствии с выполненным объемом работ на основании акта визуально-измерительного обследования и оценки материальных ценностей, полученных от разборки, демонтажа и ремонта зданий, сооружений и оборудования (Приложение 5).

2.7. После завершения ремонтных работ и до подписания акта о приемке выполненных работ предоставить Заказчику всю документацию согласно требований, действующих СНиП и ГОСТов.

2.8. Отсутствие, надлежаще оформленных и подписанных сторонами, Приложений   настоящего договора является основанием для отказа Подрядчику Заказчиком в приемке фактического результата Работ.

2.9. По согласованию с Заказчиком возможна поэтапная сдача выполненных работ.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.    Заказчик имеет право:

3.1.1. Во всякое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

3.1.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результата работы, уплатив Подрядчику, часть установленной п. 4.1 настоящего Договора цены, пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

3.1.3. В случае выполнения Подрядчиком работ с отступлением от настоящего Договора, или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков;

- соразмерного уменьшения установленной п. 4.1 настоящего Договора за работу цены;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков собственными силами или силами третьих лиц.

3.2.    Заказчик обязан:

3.2.1. Передать Подрядчику ремонтную площадку в пригодном для выполнения работ состоянии.

3.2.2. Принять результат работы, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику, направив последнему акт обнаружения недостатков с указанием сроков их устранения.

3.2.3. Оплатить выполненные Подрядчиком работы по цене и в порядке, указанным в разделе 4 настоящего Договора.

3.3.     Подрядчик обязан:

3.3.1. В течение 5 календарных дней с момента заключения Договора разработать Проект производства работ (далее – ППР) и согласовать с полномочным представителем Заказчика, который подлежит передаче Заказчику по окончании работ.

3.3.2. Организовать рабочую площадку и производить работы в соответствии с ППР, в том числе установить ограждение на месте проведения работ, при необходимости дорожные знаки, следить за их целостностью на протяжении всего срока проведения работ.

3.3.3. Выполнить работу с надлежащим качеством и передать результат работы Заказчику в состоянии, соответствующем Техническому заданию Заказчика (Приложение 1).

3.3.4. Выполнить работу в объеме и сроки, предусмотренные в п.п. 1.2; 1.5. настоящего Договора, и приложениях к нему.

3.3.5. Производить предоставление материалов (оборудования) (за исключением материалов и оборудования поставки Заказчика) с обязательным предварительным согласованием с Заказчиком:

- производителей и поставщиков материалов (оборудования), сертифицированных на территории РФ;

- технических требований, предъявляемых к материалам (оборудованию) в ходе выполнения работ;

- стоимости;

- порядка поставки.

Заверенные надлежащим образом копии сертификатов качества и/или соответствия предоставляются Заказчику после окончания работ вместе с Актом выполненных работ.

3.3.6. До подписания акта о приемке выполненных работ осуществить уборку, вывоз и утилизацию мусора, образовавшегося в процессе выполнения работ, вывезти с ремонтной площадки принадлежащее ему имущество.

3.3.7. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, в том числе в течение гарантийного срока, если в процессе выполнения работы Подрядчик допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество работы, в течение 3 (трех) дней, если Заказчиком не установлен с учетом характера необходимых доработок более длительный срок.

3.3.8. Вести общий журнал производства работ (КС-6), в котором отражается весь ход фактического производства работ (по окончанию работ журнал передается Заказчику).

  - Обязанности Подрядчика в области Промышленной безопасности и Охраны труда

3.4.1.В ходе выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик обязуется:

3.4.1.1. соблюдать нормы действующего законодательства Российской Федерации, включая законодательство об охране труда, о недрах, об охране окружающей среды, о промышленной и пожарной безопасности, о природных и минеральных ресурсах, иные законы и нормативные акты, действующие на территории выполнения работ;

3.4.2. Подрядчик самостоятельно несёт ответственность за допущенные им и субподрядными организациями при выполнении работ нарушения природоохранного, водного, земельного, лесного законодательства, законодательства в области пожарной безопасности, охраны труда, атмосферного воздуха, опасных производственных объектов, включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика (субподрядчика), последний обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.

3.4.3. При наличии вины Подрядчика за пожары, аварии, инциденты и несчастные случаи с работниками Заказчика, произошедшие в процессе работы, последний обязуется возместить Заказчику причиненные убытки;

3.4.4. Заказчик не несёт ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика или третьего лица, привлеченного Подрядчиком, в случае установленного расследованием факта нарушения ими требования правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, промышленной санитарии;

3.4.5. Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, положений настоящей статьи Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Заказчика, Подрядчика/третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком. В случае отказа Подрядчика/третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком, от подписания такого акта, он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке.

3.4.6. Несоблюдение Подрядчиком и субподрядчиками, привлекаемыми Подрядчиком, требований настоящей статьи является существенным нарушением условий настоящего Договора и дает Заказчику право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без обязательств Заказчика по возмещению убытков Подрядчика, связанных с таким расторжением.

3.4.7. Подрядчик самостоятельно несёт ответственность за причиненный им и субподрядными организациями при выполнении работ вред третьим лицам, а также имуществу третьих лиц, а также все расходы по возмещению причиненного в связи с этим вреда.

4.   ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1.  Стоимость работ по настоящему Договору составляет _______ (_______) рублей ____ копеек,

в т.ч. НДС (22%) в размере _______ (______) рубля ___ копеек, включает в себя стоимость материалов, предоставляемых Подрядчиком, и не подлежит увеличению в период действия настоящего Договора.

Сметная документация (Приложение 2) выполняется в текущих ценах и не может содержать в себе объемы работ, стоимость которых превышает, предусмотренную настоящим пунктом цену договора.

4.2. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком с отсрочкой 65 (шестьдесят пять) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат, получением счета – фактуры (УПД), если Подрядчик является налогоплательщиком, и предоставлением полного пакета документов, указанных в п.3.3.7, 3.3.8.

Стороны договорились, что период отсрочки оплаты работ/услуг, не является коммерческим кредитом (ст. 823 ГК РФ), в данный период не применяются законные проценты согласно ст. 317.1 ГК РФ.

4.3. Расчеты по договору производятся денежными средствами, а также могут иметь иную форму расчетов, не противоречащую законодательству РФ, в том числе путем передачи векселей и пр.

- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

5.1. Срок гарантии выполненных работ устанавливается продолжительностью 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания акта о приемке выполненных работ.

5.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, возникшие по вине Подрядчика, препятствующие нормальной эксплуатации Объекта до их устранения, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 3 (трех) дней, если Заказчиком не установлен с учетом характера необходимых доработок более длительный срок.

5.3. Для составления акта, фиксирующего дефекты в период гарантийного срока, и согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя в срок не позднее 3 (трех) дней со дня получения соответствующего письменного извещения Заказчика. В случае неявки представителя Подрядчика в указанный срок, Заказчик вправе в одностороннем порядке составить и подписать акт, фиксирующий дефекты. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 6.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы после заключения настоящего Договора, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. При наступлении указанных обстоятельств или прекращении их действия, Стороны должны немедленно направлять друг другу соответствующие уведомления, составленные в письменной форме.

В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы, при условии документального подтверждения.

6.3. До сдачи выполненных работ Заказчику Подрядчик в соответствии с законодательством РФ несёт ответственность за риск случайного уничтожения или повреждения результата работ, причинение ущерба персоналу и/или собственности Заказчика, третьих лиц.

6.4. В случае нарушения установленного п. 4.2 настоящего Договора срока оплаты выполненных работ Заказчик уплачивает по письменному требованию Подрядчика неустойку, равную 1/300 ставки рефинансирования от суммы не перечисленных (несвоевременно перечисленных) денежных средств за каждый день просрочки.

6.5. За нарушение срока начала и/или окончания выполнения работ, установленного в п. 1.5. настоящего Договора, Подрядчик выплачивает по письменному требованию Заказчика неустойку в размере 0,1% от цены настоящего договора за каждый день просрочки выполнения работ.

6.6. За нарушение технологии выполнения работ, использования не соответствующих качеству и прочим обязательным требованиям материалов (оборудования), Подрядчик уплачивает единовременный штраф в размере 10000 (Десять тысяч) рублей за каждое такое нарушение в течение 20 (Двадцати) дней с момента выставления претензии и за свой счет устраняет нарушение.

6.7. За нарушение сроков устранения дефектов, установленных актом, Подрядчик выплачивает по письменному требованию Заказчика неустойку в размере 0,1% от стоимости работ по настоящему Договору за каждый день просрочки.

6.8. В случае утраты, порчи, кражи или иных событий, послуживших причиной порчи или утраты материалов по вине Подрядчика, переданных Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет произвести закупку и поставку на объект утраченных и (или) испорченных по вине Подрядчика материалов.

6.9. Уплата неустойки и убытков не освобождает стороны от принятых на себя обязательств.

6.10.Подрядчик несет ответственность за нарушение сроков начала земляных работ, их окончания, сроков восстановления благоустройства, иных сроков, установленных в разрешительной документации на производство земляных работ, а также за нарушение согласованной схемы организации движения, в размере штрафных санкций, выставленных Заказчику.

6.11. В случае нарушения Подрядчиком правил оформления счет – фактур, установленных Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. N 1137 "О ФОРМАХ И ПРАВИЛАХ
ЗАПОЛНЕНИЯ (ВЕДЕНИЯ) ДОКУМЕНТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ РАСЧЕТАХ ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ", оплата за выполненные работы по которым отсутствует правильно заполненный документ, осуществляется в размере стоимости работ без НДС. Оставшаяся сумма   выплачивается Подрядчику в сроки, установленные в п. 4.2. от даты получения правильно оформленного документа.

6.12. Подрядчик обязуется возместить убытки Заказчика, возникшие в связи с предоставлением недостоверной информации об использованных материалах и сопутствующих документах, необходимых для подтверждения хозяйственной операции.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31 декабря 2026 года, но в любом случае до исполнения сторонами своих обязательств в полном объеме, предусмотренном настоящим договором.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его выполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Свердловской области с обязательным соблюдением досудебного претензионного порядка.

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

8.3. В случае изменения реквизитов, в т.ч. почтового адреса, сторона обязана незамедлительно, в письменной форме, известить другую сторону. Неблагоприятные последствия, возникшие в связи с ненадлежащим извещением, возлагаются на сторону, изменившую свои реквизиты и почтовый адрес.

8.4. При расторжении настоящего Договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика результат выполненных работ передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объёме, определяемом ими Дополнительным соглашением.

8.5. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, направляет письменное уведомление другой стороне.

8.6. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора по следующим основаниям:

- в случае нарушения Подрядчиком сроков начала и/или окончания выполнения работ;

- в любой момент после заключения Договора, когда Заказчику стало известно о предоставлении Подрядчиком до подписания Договора и в ходе его исполнения ложных сведений, иных сведений, не соответствующих представлениям Заказчика о финансовом положении Подрядчика, его учредительных документах, разрешений (лицензий) на осуществление работ, выполняемых по настоящему Договору Подрядчиком, и другой информации о существенном изменении обстоятельств, когда они изменились настолько, что если бы Заказчик мог это разумно предвидеть, Договор вообще не был бы им заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Договором.

Основания для одностороннего внесудебного отказа Заказчика от настоящего Договора не

распространяются на случаи, когда Стороны письменно согласовали условия о переносе сроков

выполнения работ. Настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком от Заказчика Уведомления об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора.

8.7. При отсутствии письменного согласия Заказчика Исполнитель не вправе уступать третьим лицам права и обязанности, принадлежащие ему на основании настоящего Договора, в том числе заключать сделки об уступке прав (требований), перевода долга, передаче в залог прав (требований) по Договору, сделки факторинга и (или) иные сделки, в результате которых возникает или может возникнуть обременение прав (требований) Исполнителя к Заказчику по Договору и (или) иные обременения.

В случае нарушения вышеуказанных ограничений, в том числе заключения сделок, без письменного согласия заказчика, Исполнитель обязан выплатить Заказчику штраф в размере равном сумме уступленных, обремененных прав (требований) по такой сделке. Стороны особо отмечают, что Заказчик на свое усмотрение принимает решение о выдаче или отказе в выдаче Исполнителю своего согласия на заключение каких-либо из вышеуказанных сделок и (или) на снятие установленных выше ограничений и никакие положения Договора не будут расцениваться Сторонами как обязывающие Заказчика выдать такое согласие.

8.8. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания, всех приложений к нему и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

8.9.   Подрядчик обязуется предоставить Заказчику до подписания Договора следующие документы:

8.9.1. копию устава со всеми изменениями;

8.9.2. копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица (предпринимателя, осуществляющего деятельность без образования юридического лица), копию паспорта (для предпринимателя) и выписку из ЕРГЮЛ с датой выдачи, не позднее 30 календарных дней;

8.9.3. копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

8.9.4. копию приказа (протокола общего собрания) о назначении руководителя и копию доверенности, если договор подписан лицом, действующим на основании доверенности;

8.10. Стороны договорились о том, что с момента подписания настоящего Договора все предыдущие

договоренности, достигнутые сторонами до подписания настоящего Договора в ходе обмена письмами, заключения любых соглашений, путем устных переговоров и т.д., утрачивают силу.

- СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

9.1.Раздел 9 включается в договор в случае, если Подрядчик является физическим лицом или индивидуальным предпринимателем без образования юридического лица.

9.2. Подрядчик, в соответствии со ст. 3 и ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О защите персональных данных» разрешает ООО «УК «ТЕПЛОКОМПЛЕКС» сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), опубликование на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: «http://zakupki.gov.ru» следующих моих персональных данных:

Ф.И.О.,

паспортные данные,

год рождения,

адрес регистрации,

номер мобильного телефона,

электронную почту.

9.3. Настоящее согласие дано мной «______» _______________________20____года.

9.4. Данный пункт не действует, в случае если Исполнитель является юридическим лицом.

10. ПРИЛОЖЕНИЯ

10. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:

10.1. Приложение 1 – Техническое задание.

10.2. Приложение 2 – Локальный сметный расчет.

10.3. Приложение 3 – Перечень материалов, предоставляемых Заказчиком.

10.4. Приложение 4 – Отчет об использовании давальческих материалов.

10.5. Приложение 5 – Акт визуально-измерительного обследования и оценки материальных ценностей, полученных от разборки, демонтажа и ремонта зданий, сооружений и оборудования.

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ:

| ПОДРЯДЧИК: __________________ м.п. | ЗАКАЗЧИК: ООО «УК «ТЕПЛОКОМПЛЕКС» Юридический адрес: РФ, 623418, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Мичурина, д.2в, ОГРН: 1156612000973 ИНН/КПП: 6612047373/661201001 ОКПО: 51816708 Банковские реквизиты: р/счет: 4070 2810 5000 0001 5172 ПАО «Меткомбанк» г. Каменск-Уральский БИК: 046577881 к/счет: 30101810500000000881 Тел./факс: +7 (3439) 37-98-28 Е-mail: info@uk-teplo.ru И.о. директора: __________________ К.В.Смирнов м.п. |
| --- | --- |

Приложение 1

Техническое задание

на выполнение работ:

«Модернизация участка тепловой сети от тепловой камеры Т-74 до тепловой камеры Т-75. Прокладка трубопровода, обратная засыпка»

Место выполнения работ: г. Каменск-Уральский, Синарский район

Объект: Модернизация участка тепловой сети от тепловой камеры Т74 ул.4-й Пятилетки,7 до тепловой камеры Т81 ул.Шестакова,4 с вводами на дома

Сводная ведомость объемов работ:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Земляные работы. Длина трассы 131 м |  |  |  |
| Разработка траншеи с откопкой труб. Общий объем грунта разрабатываемой траншеи: 297м3 за минусом объема трубы (от Т 74 до Т 75) |  |  |  |
| Вытесненный объем грунта который не будет завозиться: 67,79+(0,936+0,845+1,769+2,3)=73,64 м3 - песчаное основание+трубы и футляры |  |  |  |
| Откопка камеры Т74 =16,73 м3 |  |  |  |
| Объём разбираемого асфальтобетонного покрытия= 19*1,15*0,13 = 2,84 м3 |  |  |  |
| Объём щебеночного основания для восстановления дорог = 19*1,15*0,3 = 6,56 м3 |  |  |  |
| Объём обратной засыпки 297-73,64-(2,84+6,56)=213,96 м3 |  |  |  |
| 1 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 3 км | 1 т груза | 406,524 |
| 2 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | м3 | 214 |
| 3 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | м3 | 42,79 |
| 4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | м3 | 6,56 |
| 5 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.) | м2 | 655 |
| Разборка камеры Т74 |  |  |  |
| 6 | Демонтаж чугунных люков | шт | 1 |
| 7 | Демонтаж плит перекрытий камер площадью: до 5 м2 | шт | 2 |
| 8 | Демонтаж блоков стен подвалов массой: до 0,5 т (фбс 9.4.6) | шт | 9 |
| 9 | Демонтаж блоков стен подвалов массой: до 1,5 т (фбс 24.4.6) | шт | 9 |
| 10 | Разборка кирпичной кладки камеры вручную: без очистки кирпича | м3 | 0,5 |
| Демонтаж трубопровода в камере Т74 |  |  |  |
| 11 | Демонтаж стальных трубопроводов в ТК при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 65 мм + з/арматура | км | 0,003175 |
| 12 | Демонтаж стальных трубопроводов в ТК при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм + з/арматура | км | 0,0109 |
| ЧИСТКА КАМЕР согласно п.4 общих указаний чер.277/2026-ТС л.1.8 |  |  |  |
| 13 | Очистка камер: от сухого ила и грязи без труб и арматуры | м3 | 0,3 |
| Транспортировка строительного мусора на полигон ТБО |  |  |  |
| 14 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 изоляция, кирпич | 1 т груза | 1,05 |
| 15 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км | 1 т груза | 1,05 |
| 16 | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 1 т груза | 15,784 |
| 17 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км | 1 т груза | 15,784 |
| 18 | Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 1 т груза | 15,784 |
| Транспортировка демонтированных материалов на базу ул.Каменская,4а |  |  |  |
| 19 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка труб металлических с применением автомобильных кранов труб | 1 т груза | 0,22 |
| 20 | Погрузка при автомобильных перевозках стальных профилей мелких (остальные виды стали, не указанные в расценке -027) - краны, фланцы | 1 т груза | 0,153 |
| 21 | Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) люки | 1 т груза | 0,064 |
| 22 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 3 км | 1 т груза | 0,437 |
| 23 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка труб металлических с применением автомобильных кранов | 1 т груза | 0,22 |
| 24 | Разгрузка при автомобильных перевозках стальных профилей мелких (остальные виды стали, не указанные в расценке -027) | 1 т груза | 0,153 |
| 25 | Разгрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | 1 т груза | 0,064 |
| Строительные работы |  |  |  |
| камера Т 74 лист 2,3 чер.277/2026-АС |  |  |  |
| 26 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 1,3 |
| 27 | Устройство фундаментных плит бетонных плоских плита днища | м3 | 1,9 |
| 28 | Установка блоков стен подвалов массой: до 1,5 т - ФБС24-4-6т | шт | 9 |
| 29 | Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т | шт | 9 |
| 30 | Замоноличивание ригелей (МУ) | м3 | 0,16 |
| 31 | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 | шт | 2 |
| 32 | Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм (КО-6) | м3 | 0,04 |
| 33 | Кладка стен приямков и каналов | м3 | 0,7 |
| 34 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой | м2 | 12,96 |
| 35 | Устройство горизонтальной изоляции: методом наплавления | м2 | 12,96 |
| 36 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой/боковая гидроизоляция | м2 | 26,22 |
| 37 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, последующий слой | м2 | 26,22 |
| 38 | Установка лестниц в существующих тепловых камерах со стенами: бетонными | т | 0,068 |
| 39 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 1,7 |
| 40 | Установка металлических решеток приямков | т | 0,008 |
| 41 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг МА-1 (обрамление приямка) | т | 0,0092 |
| 42 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг (футляры) | т | 0,0813 |
| 43 | Установка полимерных люков круглых | шт | 2 |
| 44 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 100 мм диаметром: до 20 мм | отверстий | 4 |
| 45 | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м крепление люков | т | 0,0003 |
| изготовление, установка строительной части технологических опор Н1 |  |  |  |
| 46 | Изготовление с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) из швеллера №20 | т | 0,125 |
| 47 | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т | т | 0,1251 |
| 48 | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 150 мм диаметром: до 20 мм | отверстий | 8 |
| 49 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 4,79 |
| 50 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 4,79 |
| камера Т 75 лист 4,5,6 чер.277/2026-АС |  |  |  |
| 51 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 1,1 |
| 52 | Устройство фундаментных плит бетонных плоских плита днища | м3 | 1,5 |
| 53 | Установка блоков стен подвалов массой: до 1,5 т - ФБС24-4-6т | шт | 9 |
| 54 | Установка блоков стен подвалов массой: до 1 т- ФБС12-4-6т | шт | 1 |
| 55 | Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т_ФБС_9-4-6Т | шт | 2 |
| 56 | Замоноличивание ригелей (МУ) | м3 | 0,15 |
| 57 | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 | шт | 2 |
| 58 | Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм (КО-6) | м3 | 0,04 |
| 59 | Кладка стен приямков и каналов | м3 | 1,1 |
| 60 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной мастикой, первый слой/боковая гидроизоляция | м2 | 28,64 |
| 61 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной мастикой, последующий слой | м2 | 28,64 |
| 62 | Установка лестниц в существующих тепловых камерах со стенами: бетонными | т | 0,068 |
| 63 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 1,7 |
| 64 | Установка металлических решеток приямков | т | 0,008 |
| 65 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг МА-1 (обрамление приямка) | т | 0,0092 |
| 66 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг (футляры из труб) | т | 0,096 |
| 67 | Установка полимерных люков круглых | шт | 2 |
| 68 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 100 мм диаметром: до 20 мм | отверстий | 4 |
| 69 | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м крепление люков | т | 0,0003 |
| изготовление, установка строительной части технологических опор |  |  |  |
| 70 | Изготовление из швеллера №12 с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | т | 0,027 |
| 71 | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т | т | 0,027 |
| 72 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 1,16 |
| 73 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 1,16 |
| Монтажные работы |  |  |  |
| бесканальная прокладка |  |  |  |
| 74 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | м3 | 67,79 |
| 75 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 300 мм | м | 48 |
| 76 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 46,4 |
| 77 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой | м2 | 46,37 |
| 78 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм | м трубы, уложенной в футляр | 32 |
| 79 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 140 мм | м трубы, уложенной в футляр | 16 |
| 80 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 75 мм | км | 0,1322 |
| 81 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 75-80 мм | км | 0,1322 |
| 82 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм | км | 0,2654 |
| 83 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 160 мм | км | 0,2644 |
| 84 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | шт | 10 |
| 85 | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами | шт | 20 |
| 86 | Изоляция стыков труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), неразъемными муфтами, диаметром: 75/140 мм | стыков | 12 |
| 87 | Изоляция стыков труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), неразъемными муфтами, диаметром: 160/200 мм | стыков | 6 |
| 88 | Изоляция термоусаживающимися заглушками сварных стыков трубопроводов диаметром: 75/140 мм | стык | 6 |
| 89 | Установка стальных обжимных, соединительных и регулировочных муфт: пресс-фитинг под сварку 160мм | шт | 12 |
| 90 | Изоляция термоусаживающимися концевыми заглушками диаметром: 90/125 мм | стык | 4 |
| в тепловых камерах Т74, Т75 |  |  |  |
| 91 | Прокладка стальных трубопроводов в ТК при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм + отводы +з/арматура | км | 0,0021 |
| 92 | Прокладка стальных трубопроводов в ТК при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 65 мм +з/арматура+ отводы | км | 0,005175 |
| 93 | Прокладка стальных трубопроводов в проходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 125 мм | км | 0,0006 |
| 94 | Прокладка стальных трубопроводов в ТК при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм+ отводы, переходы +з/арматура | км | 0,0127 |
| изготовление скользящих опор ДУ 65 (1 шт), ДУ150 (3 шт), неподвижная опора 2 шт. в Т74. монтаж опор учтён расценкой на монтаж трубопровода |  |  |  |
| 95 | Изготовление опор из листовой стали: с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | т | 0,017 |
| 96 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 0,56 |
| 97 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 0,56 |
| АКЗ, теплоизоляция трубопроводов- ч.277/2026-ТС Общие указания л.1.10 п.17,18,19 |  |  |  |
| 98 | Очистка поверхности щетками - 2 степень очистки | м2 | 8,202 |
| 99 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: растворителем | м2 | 8,2 |
| 100 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью КО-8101 за 2 раза | м2 | 8,2 |
| 101 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем для труб толщ.50 мм | м3 | 0,15 |
| 102 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем для труб толщ.60 мм | м3 | 0,52 |
| 103 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами: стеклопластиком | м2 | 15,5 |
| Контроль сварных швов производится Заказчиком |  |  |  |
| Перевозка давальческого материала: от склада до объекта - 3 км |  |  |  |
| 104 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка труб металлических с применением автопогрузчиков | 1 т груза | 2,755 |
| 105 | Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) -полиэт.трубы, запорная арматура, отводы, переходы, фланцы, люки | 1 т груза | 2,774 |
| 106 | Погрузка при автомобильных перевозках материалов, перевозимых в ящиках - крепеж, метизы, прокладки | 1 т груза | 0,042 |
| 107 | Погрузка при автомобильных перевозках материалов рулонно-кровельных (линолеум, пергамин, рубероид, толь и т.п.) массой одного места до 80 кг минвата,стеклопластик, гидроизоляция | 1 т груза | 0,126 |
| 108 | Погрузка при автомобильных перевозках стальных профилей мелких (остальные виды стали, не указанные в расценке -027) полоса, лист, швеллер | 1 т груза | 0,175 |
| 109 | Погрузка при автомобильных перевозках материалов, перевозимых в бочках | 1 т груза | 0,151 |
| 110 | Погрузка при автомобильных перевозках кирпича строительного | 1 т груза | 2,527 |
| 111 | Погрузка при автомобильных перевозках щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) | 1 т груза | 15,44 |
| 112 | Погрузка при автомобильных перевозках песка (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование) | 1 т груза | 111,854 |
| 113 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 3 км | 1 т груза | 135,844 |
| 114 | Разгрузка при автомобильных перевозках труб металлических с применением автопогрузчиков | 1 т груза | 2,755 |
| 115 | Разгрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | 1 т груза | 2,774 |
| 116 | Разгрузка при автомобильных перевозках материалов, перевозимых в ящиках | 1 т груза | 0,042 |
| 117 | Разгрузка при автомобильных перевозках материалов рулонно-кровельных (линолеум, пергамин, рубероид, толь и т.п.) массой одного места до 80 кг | 1 т груза | 0,126 |
| 118 | Разгрузка при автомобильных перевозках стальных профилей мелких (остальные виды стали, не указанные в расценке -027) | 1 т груза | 0,175 |
| 119 | Разгрузка при автомобильных перевозках материалов, перевозимых в бочках | 1 т груза | 0,151 |
| 120 | Разгрузка при автомобильных перевозках кирпича строительного | 1 т груза | 2,527 |
| 121 | Разгрузка при автомобильных перевозках щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) | 1 т груза | 15,44 |
| 122 | Разгрузка при автомобильных перевозках песка (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование) | 1 т груза | 111,854 |
| 123 | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 1 т груза | 36,27 |
| 124 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 3 км | 1 т груза | 36,27 |
| 125 | Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 1 т груза | 36,27 |

Участник конкурентной процедуры предоставляет сметный расчет (Приложение 2 к Договору), номенклатура и объем выполняемых работ определяется сметой Заказчика, предоставленной в составе документации, и не подлежит изменению Участником конкурентной процедуры, в т.ч. в части примененных расценок, коэффициентов к расценкам.

Требования к техническим характеристикам оборудования (МТР):

Подрядчик должен иметь спецтехнику, автотранспорт, инструменты, материалы, оборудование, приспособления и инвентарь, необходимые для выполнения работ, учтённых техническим заданием. Подрядчик самостоятельно и своевременно приобретает материалы и оборудование (за исключением материалов и оборудования поставки Заказчика), соответствующие ГОСТ и ТУ, и предоставляет Заказчику на них сертификаты качества, гигиенические сертификаты и паспорта (разрешение на применение) до начала использования.

Заказчик предоставляет материалы Подрядчику при наличии следующих документов:

- запрос на отпуск материалов Заказчика для проведения работ;

- доверенность на получение материалов.

Специальные требования:

- На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ;

- При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть:

- ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты;

- временное ограждение строительной площадки в местах, обозначенных в ППР и согласованных с Заказчиком.

Срок выполнения работ: начало работ – дата подписания договора, окончание работ « 31 » октября 2026 года. Подрядчик имеет право выполнить Работы досрочно.

Требования к квалификации и аттестации персонала:

Для выполнения работ требуются специалисты рабочих профессий:

-Электрогазосварщик – аттестованный на 1-й уровень профессиональной подготовки в соответствии с ПБ 03-273-99 и имеющий аттестационное удостоверение, в котором указывается - к каким видам работ допущен сварщик (способ сварки, наименование изделий, группа сталей, положение шва в пространстве). Квалификационный разряд в соответствии с «ЕТКС работ и профессий рабочих» вып. 2, часть 1, М., 2000»;

- Рабочий строитель – наличие удостоверения с квалификационным разрядом, имеющий опыт изготовления конструкций из монолитного железобетона;

- Изолировщик с квалифицированным разрядом. Квалификационный разряд в соответствии с «ЕТКС работ и профессий рабочих» вып. 2, часть 1, М., 2000)

-Стропальщик – наличие квалификационного удостоверения с аттестацией и периодической повторной проверкой знаний.

- Руководитель работ – специалист сварочного производства не ниже II уровня, имеющий соответствующее аттестационное удостоверение Национального агентства контроля и сварки, в котором указан допуск к руководству и техническому надзору за проведением сварочных работ на следующих группах технических устройств опасных производственных объектов.

- Наличие приказа по организации о назначении лица, ответственного за безопасное производство работ кранами.

- Наличие у лица, ответственного за безопасное производство работ кранами, удостоверения по проверке знаний требований промышленной безопасности с областью аттестации Б.9.31.

- Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения».

- Наличие у машиниста крана удостоверения по профессии, с отметкой о прохождении проверки знаний.

- Наличие протокола проверки знаний по охране труда у машиниста крана.

Информацию по квалификации и аттестации персонала (копии удостоверений и протоколов) предоставлять при подаче предложения.

Требования к участникам:

При привлечении субподрядных организаций необходимо представить согласие субподрядной организации с приложением квалификационных документов на выполнение работ аналогично представляемых Подрядчиком.

Все документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям, прописанным в Техническом задании, могут быть предоставлены при подаче предложения.

Приложение 3

«Модернизация участка тепловой сети от тепловой камеры Т-74 до тепловой камеры Т-75. Прокладка трубопровода, обратная засыпка».

Перечень материалов, предоставляемых Заказчиком

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ЩЕБЕНЬ_20-40 | м3 | 8,266 |
| 2 | ЩЕБЕНЬ_20-40 | м3 | 1,495 |
| 3 | Ж/Б_БЛОК_ФУНДАМЕНТНЫЙ_ФБС_24-4-6Т | шт | 9 |
| 4 | Ж/Б_БЛОК_ФУНДАМЕНТНЫЙ_ФБС_9-4-6Т | шт | 9 |
| 5 | Ж/Б_ПЛИТА_КАНАЛЬНАЯ_ПО-5_С_ОТВ | шт | 2 |
| 6 | Ж/Б_КОЛЬЦО_ОПОРНОЕ_КО-6 | шт | 2 |
| 7 | КИРПИЧ_ОДИНАРНЫЙ_ПОЛНОТЕЛЫЙ | шт | 280 |
| 8 | ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ | кг | 3,63 |
| 9 | РАСТВОРИТЕЛЬ_4 | л | 2,519 |
| 10 | МАТЕРИАЛ_РУЛОННЫЙ_ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ_ХПП | м2 | 14,9 |
| 11 | МАСТИКА_ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ | кг | 52,44 |
| 12 | РАСТВОРИТЕЛЬ_4 | л | 7,762 |
| 13 | ЭМАЛЬ_ПФ-115_СЕРАЯ | кг | 0,31 |
| 14 | ТРУБА_159 Б/У | т | 0,014 |
| 15 | ТРУБА_273 Б/У | т | 0,067 |
| 16 | ЛЮК_ПОЛИМЕРНЫЙ_ТИП_Т | шт | 2 |
| 17 | БОЛТ_10,0Х97ММ_АНКЕРНЫЙ | шт | 4 |
| 18 | ШВЕЛЛЕР_20_ ГОСТ8240-97 | м | 7,018 |
| 19 | КРУГ_16_ОЦ_СТ | м | 1,2 |
| 20 | ГРУНТОВКА_ГФ-021_КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ | кг | 0,43 |
| 21 | РАСТВОРИТЕЛЬ_4 | л | 0,118 |
| 22 | ЭМАЛЬ_ПФ-115_СЕРАЯ | кг | 0,86 |
| 23 | РАСТВОРИТЕЛЬ_4 | л | 0,153 |
| 24 | ЩЕБЕНЬ_20-40 | м3 | 1,265 |
| 25 | Ж/Б_БЛОК_ФУНДАМЕНТНЫЙ_ФБС_24-4-6Т | шт | 9 |
| 26 | Ж/Б_БЛОК_ФУНДАМЕНТНЫЙ_ФБС_12-4-6Т | шт | 1 |
| 27 | Ж/Б_БЛОК_ФУНДАМЕНТНЫЙ_ФБС_9-4-6Т | шт | 2 |
| 28 | Ж/Б_ПЛИТА_КАНАЛЬНАЯ_ПО-4_С_ОТВ | шт | 2 |
| 29 | Ж/Б_КОЛЬЦО_ОПОРНОЕ_КО-6 | шт | 2 |
| 30 | КИРПИЧ_ОДИНАРНЫЙ_ПОЛНОТЕЛЫЙ | шт | 440 |
| 31 | МАСТИКА_ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ | кг | 57,28 |
| 32 | РАСТВОРИТЕЛЬ_4 | л | 8,492 |
| 33 | ЭМАЛЬ_ПФ-115_СЕРАЯ | кг | 0,31 |
| 34 | ТРУБА_159 Б/У | т | 0,036 |
| 35 | ТРУБА_219 Б/У | т | 0,027 |
| 36 | ТРУБА_273 Б/У | т | 0,033 |
| 37 | ЛЮК_ПОЛИМЕРНЫЙ_ТИП_Т | шт | 2 |
| 38 | БОЛТ_10,0Х97ММ_АНКЕРНЫЙ | шт | 4 |
| 39 | ШВЕЛЛЕР_12 | м | 2,683 |
| 40 | ГРУНТОВКА_ГФ-021_КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ | кг | 0,1 |
| 41 | РАСТВОРИТЕЛЬ_4 | л | 0,118 |
| 42 | ЭМАЛЬ_ПФ-115_СЕРАЯ | кг | 0,2 |
| 43 | РАСТВОРИТЕЛЬ_4 | л | 0,118 |
| 44 | ПЕСОК | м3 | 74,569 |
| 45 | ТРУБА_273 Б/У | т | 0,676 |
| 46 | ТРУБА_325 Б/У | т | 1,617 |
| 47 | ГРУНТОВКА_ГФ-021_КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ | кг | 4,18 |
| 48 | РАСТВОРИТЕЛЬ_4 | л | 0,824 |
| 49 | Краска БТ-177 | кг | 8,35 |
| 50 | РАСТВОРИТЕЛЬ_4 | л | 1,425 |
| 51 | ТРУБА_PE-RT_ППУ_75/140_SDR9 | пог. м | 133,13 |
| 52 | ТРУБА_95_ГПИ_160/200 | пог. м | 266,52 |
| 53 | ТРУБА_PE-RT_ППУ_160/250_SDR9 | пог. м | 1,01 |
| 54 | ОТВОД_75/140_SDR9_PE-RT_ППУ | шт | 2 |
| 55 | МУФТА_75_SDR_PE-RT | шт | 3 |
| 56 | ВТУЛКА_75_SDR9_PE-RT | шт | 3 |
| 57 | ФЛАНЕЦ_ПНД_75 | шт | 3 |
| 58 | МУФТА_160_SDR9_PE-RT | шт | 1 |
| 59 | ВТУЛКА_160_SDR_PE-RT | шт | 1 |
| 60 | ФЛАНЕЦ_ПНД_160 | шт | 1 |
| 61 | БОЛТ_16Х70 | кг | 1,74 |
| 62 | ГАЙКА_М16 | кг | 0,456 |
| 63 | БОЛТ_20Х120 | кг | 2,616 |
| 64 | ГАЙКА_М20 | кг | 0,568 |
| 65 | КОМПЛЕКТ_ЗАДЕЛКИ_СТЫКОВ_75/140 | шт | 12 |
| 66 | КОМПЛЕКТ_ЗАДЕЛКИ_СТЫКОВ_160/200 | шт | 6 |
| 67 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ_КОНЦЕВОЙ_75/140 | шт | 6 |
| 68 | ПРЕСС-ФИТИНГ_ПОД СВАРКУ_160 | шт | 12 |
| 69 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ_КОНЦЕВОЙ_50-90/100-125 | шт | 4 |
| 70 | ТРУБА_57Х5 | м | 1,768 |
| 71 | ОТВОД_57Х6 | шт | 3 |
| 72 | КРАН_КШЦФ_Д50_РУ40 | шт | 3 |
| 73 | ФЛАНЕЦ_СТ20_1-050-16 | шт | 6 |
| 74 | ПРОКЛАДКА_ПАРОНИТ_Д50 | шт | 6 |
| 75 | БОЛТ_16Х70 | кг | 3,48 |
| 76 | ГАЙКА_М16 | кг | 0,912 |
| 77 | ТРУБА_32Х3,5_ГОСТ8734 | м | 0,363 |
| 78 | КРАН_КШЦФ_Д25_РУ40 | шт | 3 |
| 79 | ФЛАНЕЦ_СТ20_1-025-16 | шт | 3 |
| 80 | ПРОКЛАДКА_ПАРОНИТ_Д25 | шт | 3 |
| 81 | БОЛТ_12Х60 | кг | 0,847 |
| 82 | ГАЙКА_М12 | кг | 0,18 |
| 83 | ТРУБА_76Х5 | м | 2,02 |
| 84 | ОТВОД_76Х6 | шт | 3 |
| 85 | КРАН_КШЦФ_Д65_РУ16 | шт | 2 |
| 86 | ФЛАНЕЦ_СТ20_1-065-16 | шт | 4 |
| 87 | ПРОКЛАДКА_ПАРОНИТ_Д65 | шт | 4 |
| 88 | БОЛТ_16Х70 | кг | 2,32 |
| 89 | ГАЙКА_М16 | кг | 0,608 |
| 90 | ФЛАНЕЦ_СТ20_1-065-16 | шт | 3 |
| 91 | ПРОКЛАДКА_ПАРОНИТ_Д65 | шт | 3 |
| 92 | ТРУБА_32Х3,5_ГОСТ8734 | м | 0,121 |
| 93 | КРАН_КШЦФ_Д25_РУ40 | шт | 1 |
| 94 | ФЛАНЕЦ_СТ20_1-025-16 | шт | 1 |
| 95 | ПРОКЛАДКА_ПАРОНИТ_Д25 | шт | 1 |
| 96 | БОЛТ_12Х60 | кг | 0,282 |
| 97 | ГАЙКА_М12 | кг | 0,06 |
| 98 | ТРУБА_133Х6 | м | 0,6 |
| 99 | ТРУБА_159Х6 | м | 10,4 |
| 100 | ОТВОД_159Х7 | шт | 6 |
| 101 | ОТВОД_159Х7_45_СТ20_ГОСТ 17375-01 | шт | 1 |
| 102 | КРАН_КШЦФ_Д150_РУ16 | шт | 4 |
| 103 | ФЛАНЕЦ_СТ20_1-150-16 | шт | 8 |
| 104 | ПРОКЛАДКА_ПАРОНИТ_Д150 | шт | 8 |
| 105 | БОЛТ_20Х120 | кг | 20,928 |
| 106 | ГАЙКА_М20 | кг | 4,544 |
| 107 | ФЛАНЕЦ_СТ20_1-150-16 | шт | 1 |
| 108 | ПРОКЛАДКА_ПАРОНИТ_Д150 | шт | 1 |
| 109 | ТРУБА_32Х3,5_ГОСТ8734 | м | 0,242 |
| 110 | КРАН_КШЦФ_Д25_РУ40 | шт | 2 |
| 111 | ФЛАНЕЦ_СТ20_1-025-16 | шт | 2 |
| 112 | ПРОКЛАДКА_ПАРОНИТ_Д25 | шт | 2 |
| 113 | БОЛТ_12Х60 | кг | 0,565 |
| 114 | ГАЙКА_М12 | кг | 0,12 |
| 115 | ПОЛОСА_50Х4_СТ | м | 1,53 |
| 116 | ЛИСТ_Г/К_4_СТ | т | 0,0002 |
| 117 | ЛИСТ_Г/К_6_СТ 3СП5_ГОСТ19903-15 | т | 0,001 |
| 118 | ЛИСТ_Г/К_10_СТ 3СП5_ГОСТ19903-15 | т | 0,014 |
| 119 | РАСТВОРИТЕЛЬ_4 | л | 0,9 |
| 120 | ЭМАЛЬ_КО-8101 | кг | 3,12 |
| 121 | РАСТВОРИТЕЛЬ_4 | л | 0,777 |
| 122 | МИНВАТА_50ММ | м3 | 0,16 |
| 123 | МИНВАТА_60ММ | м3 | 0,56 |
| 124 | СТРАП-ЛЕНТА_РР_12Х0,5 | м | 53 |
| 125 | ПРЯЖКА_ПРОВОЛОЧНАЯ | шт | 59 |
| 126 | СТЕКЛОПЛАСТИК РСТ-430 | м2 | 17,83 |
| 127 | СТРАП-ЛЕНТА_РР_12Х0,5 | м | 53 |
| 128 | ПРЯЖКА_ПРОВОЛОЧНАЯ | шт | 59 |

Все прочие материалы, необходимые для выполнения работ и не указанные в перечне материалов,  предоставляемых Заказчиком, поставляются Подрядчиком.

Приложение 4

Отчет № __________

об использовании давальческих материалов

«___» ___________ 20__г.

Наименование объекта:

_________________________________________________________________________________________

Код объекта:

_______________________________________________________________________________________

Наименование работ:            _________________________________________________________________________________________

Договор № _______________ от «___»_____________ 20 __ г.

ОБРАЗЕЦ

Акт выполненных работ, по которому подлежат списанию материалы № _________________ от ________________ 20__г.

Мы, нижеподписавшиеся, «Подрядчик» _______________________________________________________________________ и

«Заказчик» ________________________________________________________________________________

составили настоящий акт о том, что для выполнения работ  _________________________________________________________________________________________

(наименование работ)

«Подрядчиком» использованы полученные у «Заказчика» следующие давальческие материалы:

| № п/п | Наименование материала | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |

От «Подрядчика»                                                                          От «Заказчика»

___________________                                                                  _______________

(должность)				                                               (должность)

___________________    ________________                                  _______________  _______________

(подпись)              (расшифровка подписи)                    	                      (подпись )         (расшифровка подписи)

М.П.							             М.П.